AI 审计管理办法

1. 总则

1.1 目的

为规范使用 AI 对软件项目开展代码审计、质量审计、安全审计和交付审计的工作过程，保证审计结论基于证据、规则一致、可复核、可追踪、可整改，制定本办法。

本办法依据 `code-audit-report` skill 的审计原则、审计流程、评分体系、报告结构、误报与基线管理规则整理，适用于以 AI 辅助人工审计的代码仓库、交付版本、增量变更、CI 门禁和外部交付前质量评估。

1.2 适用范围

本办法适用于以下审计场景：

- 全量代码仓库审计。

- 指定分支、提交范围或 Pull Request 的增量审计。

- 发布前质量、安全和交付准备度审计。

- 研发过程中的专项审计，例如安全专项、架构专项、可靠性专项、供应链专项。

- 已有工具结果的复核审计，例如 SARIF、Semgrep、Gitleaks、依赖漏洞扫描、SBOM 结果导入后的人工确认。

本办法覆盖 Java、C/C++、C、Shell、BAT/CMD、Kotlin、Blazor、XAML/WPF、CSS、Lua、PHP、Python、Go、JavaScript/TypeScript、SQL、配置文件、CI 文件、容器文件及混合语言项目。

1.3 审计原则

- 证据优先。每一项问题必须基于源代码、配置、依赖清单、工具输出、提交记录、设计资料或可复现行为。

- 禁止编造。AI 不得在缺少证据的情况下推断为确定问题；证据不足但存在合理怀疑的，应标记为“待复核”。

- 定位明确。优先提供文件路径和行号；无法提供行号时，应提供类、方法、函数、配置键、命令或依赖坐标。

- 风险优先。安全、功能正确性、可靠性和架构风险优先于纯风格问题。

- 根因归并。重复问题应按根因合并，不按每个重复位置机械堆叠。

- 可追踪。问题应具有稳定的规则 ID、指纹、状态、责任人、整改建议和复核记录。

- 不静默修改。审计过程中不得擅自修改被审计项目源码、生产配置、依赖版本或 CI 文件，除非用户明确要求修复。

- 工具输出需复核。静态扫描、漏洞扫描和 AI 判断均不得直接等同于最终结论，必须结合上下文复核。

2. 角色职责

2.1 审计发起人

审计发起人负责明确审计目标、范围、版本、交付时间和验收标准，提供必要的业务背景、权限模型、运行环境、构建方式和已知风险。

2.2 AI 审计执行者

AI 审计执行者负责执行项目盘点、规则匹配、工具调用、结果分析、人工复核辅助、报告生成和整改建议整理。AI 审计执行者必须标明证据来源、置信度、限制项和待复核项。

2.3 技术负责人

技术负责人负责确认架构、核心业务逻辑、数据一致性、运行环境约束和整改可行性，对高风险和中风险问题给出处理意见。

2.4 安全负责人

安全负责人负责确认漏洞等级、可利用性、CWE/OWASP 映射、补偿控制、风险接受期限和发布门禁策略。

2.5 整改责任人

整改责任人负责按优先级修复问题、补充测试、提交复测材料，并在风险接受时说明业务理由、缓解措施和有效期限。

3. 审计流程

3.1 范围确认

审计开始前应确认以下信息：

- 仓库路径、分支、提交范围或变更基线。

- 主要语言、框架、构建系统和运行平台。

- 审计范围和排除范围，例如生成代码、第三方 vendored 代码、测试夹具、历史归档目录。

- 审计重点，例如安全、架构、可靠性、发布准备度、供应链。

- 交付形式，例如结构化 JSON、离线 HTML 报告、整改清单、CI 门禁结果。

- 是否启用增量审计、基线管理、SBOM、脱敏报告和 CI 门禁。

3.2 项目盘点

项目盘点应至少记录：

- 文件总数、源码文件数、被排除文件数、源码行数。

- 语言分布、扩展名分布、核心目录和入口点。

- 构建系统、依赖清单、锁文件、容器文件、CI 文件。

- 测试目录、测试文件数量、测试框架。

- 配置文件、密钥风险提示、外部接口、数据访问点、命令执行点。

- 已有工具配置，例如 `.editorconfig`、静态分析配置、测试配置、安全扫描配置。

3.3 工具审计

工具审计按以下顺序优先执行：

- 构建或编译检查。

- 单元测试和集成测试。

- 语言静态分析、代码规范检查、类型检查。

- 依赖漏洞、许可证、SBOM 和容器镜像扫描。

- 密钥扫描。

- 安全规则和高风险模式扫描。

工具记录应包含工具名称、版本、命令、退出码、耗时、输出文件、成功或失败状态、失败原因和跳过原因。

3.4 AI 复核与人工确认

AI 应重点复核以下区域：

- 控制器、处理器、命令行入口、定时任务、消息消费者等公开入口。

- 认证、授权、权限边界、租户隔离和越权风险。

- 输入校验、输出编码、序列化、反序列化、SQL、ORM、文件、进程、网络和 Shell 操作。

- 事务边界、重试、降级、回滚、幂等和数据一致性。

- 业务状态转换、默认值、fallback、异常分支和边界条件。

- 日志、指标、错误码、审计日志、健康检查和告警。

- 依赖清单、锁文件、构建插件、容器镜像、下载脚本和工具链信任。

3.5 问题分类

每个问题应包含：

- 标题。

- 严重等级。

- 审计维度。

- 优先级。

- 置信度及置信度理由。

- 位置和证据。

- 影响说明。

- 整改建议。

- 规则 ID、来源、指纹、状态。

- 影响组件、修复工作量、可选 CWE/OWASP 映射和修复示例。

3.6 报告交付

审计报告应包含：

- 审计概况。

- 总体结论。

- 审计配置与交付选项。

- 项目盘点。

- 增量审计信息。

- 误报与基线管理。

- 供应链与 SBOM。

- 风险与问题统计。

- 维度评分明细。

- 高风险问题、中风险问题、低风险问题与优化建议。

- 待复核项。

- 整改优先级与路线图。

- 工具与命令记录。

- 未覆盖范围与限制项。

4. 评分与门禁管理

4.1 默认权重

审计采用 100 分制，默认权重如下：

| 维度 | 权重 |
| --- | --- |
| 安全性 | 20 |
| 功能正确性 | 15 |
| 可靠性与健壮性 | 15 |
| 架构合理性 | 15 |
| 编码规范性 | 10 |
| 可维护性与可演进性 | 10 |
| 测试质量 | 5 |
| 性能与资源 | 5 |
| 依赖与供应链风险 | 3 |
| 可观测性与运维性 | 2 |

如项目领域特殊，可调整权重，但必须在报告中记录调整原因。例如，嵌入式、网关、守护进程、设备控制系统可提高可靠性、可观测性和性能权重；互联网外部暴露系统可提高安全性、供应链和可观测性权重。

4.2 严重等级

| 等级 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 高 | 可被利用的安全漏洞、数据丢失或损坏、鉴权绕过、重大可用性风险、严重业务结果错误、生产事故高概率触发点。 |
| 中 | 有明确用户影响的正确性或可靠性问题，阻碍安全演进的维护性问题，中等安全加固缺口，关键运维信号缺失。 |
| 低 | 局部可维护性、风格、文档、测试补强、可观测性或小型性能问题，影响范围有限。 |
| 待复核 | 存在合理怀疑但证据不足，需要运行环境、业务约束、权限模型或数据样本进一步确认。 |

4.3 优先级

| 优先级 | 处理要求 |
| --- | --- |
| P0 | 必须在发布或上线前修复。 |
| P1 | 应在最近一个修复窗口内处理。 |
| P2 | 应进入迭代计划并指定责任人。 |
| P3 | 可作为持续改进项处理。 |

4.4 置信度

| 置信度 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 高 | 证据直接来自源代码、配置、依赖清单或可复现工具输出。 |
| 中 | 证据明确，但最终影响依赖运行配置、输入来源、数据样本或部署拓扑。 |
| 低 | 属于风险提示，需要进一步复核。 |

4.5 扣分规则

- 从各维度满分开始扣分。

- 按根因扣分，不按重复出现次数机械扣分。

- 高风险问题通常在对应维度扣 5 至 8 分。

- 中风险问题通常在对应维度扣 2 至 4 分。

- 低风险问题通常在对应维度扣 0.5 至 1.5 分。

- 待复核项通常扣 0 至 1 分，视证据强度决定。

- 单一维度扣分不得超过该维度权重。

- 因环境缺失导致工具无法运行时，应记录为限制项，不得编造工具发现。

4.6 总体评级

| 分数 | 评级 | 管理含义 |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | 优秀 | 仅存在少量低风险优化项。 |
| 80-89 | 良好 | 存在明确改进项，但整体风险可控。 |
| 70-79 | 一般 | 存在中风险问题或工程质量短板。 |
| 60-69 | 较差 | 存在多项中高风险问题，需要集中整改。 |
| 60 以下 | 高风险 | 不建议在未整改前发布或对外交付。 |

5. 10 个维度审计规则

5.1 架构合理性

管理目标

确保系统分层清晰、模块边界稳定、依赖方向合理、事务和状态边界明确，能够支撑当前业务和后续演进，避免架构问题引发连锁质量风险。

审计规则

- 分层规则。表现层、应用层、领域层、基础设施层、数据访问层等边界应清晰，不应出现跨层直接调用、底层依赖上层或业务逻辑散落在基础设施代码中的情况。

- 依赖方向规则。依赖应从高层策略流向低层实现或通过接口反转，禁止形成不必要的循环依赖。

- 模块边界规则。模块职责应单一，公开接口应稳定，内部实现不得被外部模块直接依赖。

- 事务边界规则。涉及数据库、消息、缓存、外部调用的业务流程，应明确事务范围、提交时机、回滚策略和失败补偿。

- 状态边界规则。跨模块共享状态应有明确所有者和同步策略，禁止隐式全局状态驱动核心流程。

- 缓存设计规则。缓存键、失效策略、一致性策略、穿透保护、雪崩保护和降级行为应有明确设计。

- 分布式失败规则。跨服务调用应考虑超时、重试、限流、熔断、幂等、补偿和链路追踪。

- 配置设计规则。配置应集中管理、类型明确、默认值安全，生产敏感配置不得硬编码。

- 扩展点规则。插件、策略、回调和接口扩展应有清晰契约，避免通过反射、字符串或隐式约定造成不可控耦合。

- 演进兼容规则。公共 API、数据库结构、消息格式、配置格式变更应考虑兼容性和迁移路径。

证据要求

应收集架构图、目录结构、依赖关系、核心模块接口、配置文件、事务代码、缓存代码、服务调用代码、数据库迁移脚本、提交记录和相关设计说明。

AI 判定口径

AI 应优先识别循环依赖、跨层调用、业务逻辑错位、全局状态、事务范围过大或过小、缓存与数据源不一致、配置分散和公共接口不稳定等问题。缺少业务设计材料时，应标记为“待复核”，不得仅凭命名风格判定架构不合理。

整改要求

高风险架构问题应在发布前形成整改方案或风险接受记录；中风险问题应纳入迭代计划；低风险问题可作为架构治理项持续改进。涉及模块拆分、事务重构和接口调整的，应补充回归测试和迁移方案。

5.2 功能正确性

管理目标

确保代码实现符合业务规则，状态转换、边界条件、异常分支、默认值和 fallback 行为不会导致错误业务结果、数据不一致或用户权益受损。

审计规则

- 业务规则规则。核心业务规则应在代码中明确表达，并有对应测试或业务文档支撑。

- 状态转换规则。订单、任务、审批、支付、设备状态等核心状态应有合法迁移约束，禁止任意跳转或遗漏终态。

- 边界条件规则。空值、零值、最大值、最小值、重复输入、过期数据、分页边界和时间边界应被覆盖。

- 默认值规则。默认值必须业务安全，未知输入优先进入 unknown、error 或 reject 状态，不应默认为正常业务值。

- fallback 规则。降级和 fallback 应明确触发条件、影响范围、日志和告警，禁止静默返回误导性成功结果。

- 数据一致性规则。跨表、跨服务、跨缓存、跨消息的数据变更应保证一致性或具备补偿机制。

- 异常分支规则。异常处理不得吞掉错误，不得在失败时继续执行后续关键业务步骤。

- 时间规则。时区、夏令时、日期截断、超时、定时任务和有效期计算应明确。

- 并发业务规则。重复提交、并发修改、幂等请求和竞态条件应有明确处理。

- 回归规则。历史缺陷对应路径应有回归测试或明确复测记录。

证据要求

应收集业务规则文档、状态定义、状态迁移代码、核心算法、边界判断、异常分支、数据库约束、测试用例、缺陷记录和生产问题复盘。

AI 判定口径

AI 应重点检查状态机缺失、条件判断遗漏、默认值不安全、错误分支返回成功、异常被吞掉、数据写入顺序不合理、重复请求导致重复扣款或重复执行等问题。业务规则不明确时，应列为“待复核”并说明需要补充的业务证据。

整改要求

涉及资金、权限、库存、审批、设备控制、数据删除和用户权益的正确性问题应优先处理。整改应补充边界测试、异常测试、并发测试和回归测试。

5.3 编码规范性

管理目标

确保代码符合语言规范、团队规范和通用工程实践，降低阅读成本、误用风险和长期维护成本。

审计规则

- 命名规则。类、方法、变量、常量、配置键和文件命名应清晰表达含义并符合语言习惯。

- 注释规则。注释应解释业务意图、约束和复杂逻辑，不应重复代码表面含义。

- 复杂度规则。函数、类和条件分支复杂度应受控，复杂逻辑应拆分为可测试单元。

- 异常处理规则。异常类型、捕获范围、错误传播和恢复动作应明确，禁止泛化捕获后静默忽略。

- 资源释放规则。文件、网络连接、数据库连接、锁、线程、句柄和临时资源应正确释放。

- 魔法值规则。业务常量、状态码、阈值、路径和时间单位应命名化、配置化或集中定义。

- 重复代码规则。重复逻辑应抽取为共享函数、策略或组件，避免多处修改不一致。

- 语言惯用规则。应遵守对应语言的类型、安全、并发、内存、格式化和包管理惯例。

- 可读性规则。代码布局、缩进、格式、导入顺序和表达式结构应便于审阅。

- 死代码规则。无用分支、未使用变量、废弃接口和不可达代码应清理或标注迁移计划。

证据要求

应收集代码片段、静态分析结果、格式化配置、语言规范参考、重复代码位置、复杂度指标、资源使用位置和异常处理路径。

AI 判定口径

AI 不应把个人偏好当作规范问题。只有当编码风格违反项目既有规范、语言通用规范，或明显影响可维护性、正确性、安全性时，才应进入正式问题清单。纯风格问题一般归为低风险。

整改要求

整改应优先处理会引发资源泄露、异常丢失、误用接口、复杂度过高和重复逻辑不一致的问题。格式化类问题应尽量通过统一工具批量处理。

5.4 安全性

管理目标

识别和控制代码、配置、依赖和运行流程中的安全风险，重点覆盖 OWASP Top 10、CWE 常见漏洞、认证授权、注入、敏感信息、路径访问、反序列化和加密错误。

审计规则

- 认证规则。登录、令牌、会话、签名、回调和服务间认证应有明确校验，不得信任未验证来源。

- 授权规则。每个敏感操作应校验用户、角色、租户、资源归属和操作权限，禁止只在前端或入口层做权限判断。

- 注入规则。SQL、命令、模板、表达式、LDAP、NoSQL、ORM 动态查询等不得通过不可信输入拼接执行。

- 命令执行规则。禁止 shell 字符串拼接执行外部命令；确需执行时应使用参数数组接口，校验可执行文件和参数白名单，并记录退出码和错误输出。

- XSS 与输出编码规则。用户可控内容进入 HTML、JS、CSS、URL、Markdown 或富文本时，应按上下文编码或净化。

- SSRF 规则。服务端发起 URL 请求时，应限制协议、域名、IP 段、跳转和 DNS 解析结果。

- 路径穿越规则。文件路径应规范化后校验仍位于允许根目录内，拒绝绝对路径、上级目录跳转和危险符号。

- 反序列化规则。不得对不可信输入执行原生对象反序列化；确需反序列化时应使用安全格式、schema 和类型白名单。

- 敏感信息规则。密钥、令牌、密码、证书、连接串和个人敏感信息不得硬编码、写入日志或提交到仓库。

- 加密规则。禁止使用弱算法、固定 IV、硬编码密钥、不安全随机数和明文传输。

- 文件上传规则。上传文件应限制类型、大小、扩展名、内容、存储路径和访问权限。

- 审计日志规则。关键安全事件应记录审计日志，并避免泄露敏感字段。

证据要求

应收集入口代码、权限校验点、数据库查询、命令执行点、文件操作点、网络请求点、序列化 API、配置文件、日志代码、依赖扫描结果、密钥扫描结果和安全工具输出。

AI 判定口径

AI 应把可利用路径、输入来源、权限上下文和防护措施作为判定核心。只有发现调用点、输入来源和缺少有效校验时，才应判定为确定安全问题；缺少运行环境或权限模型证据时，应标记为“待复核”。

整改要求

高风险安全问题原则上不得带病发布。确需风险接受时，必须有安全负责人批准、补偿控制、责任人、有效期限和复审日期。涉及密钥泄露的，应立即轮换凭据并清理历史暴露风险。

5.5 可靠性与健壮性

管理目标

确保系统在异常输入、依赖失败、并发冲突、资源耗尽、网络抖动和关闭重启场景下能够稳定运行、可恢复、可定位。

审计规则

- 空值与边界规则。所有外部输入、查询结果、配置值和可选字段应进行空值和边界处理。

- 超时规则。外部 I/O、远程调用、队列等待、锁等待和长耗时任务必须有超时、取消和恢复路径。

- 重试规则。重试应有次数限制、退避策略、幂等保障和失败记录，禁止无限重试。

- 幂等规则。创建、支付、扣减、通知、回调、消息消费等操作应具备幂等控制。

- 并发规则。共享状态、缓存、文件、数据库记录和后台任务应有同步、锁、事务或串行化策略。

- 生命周期规则。后台线程、异步任务、定时任务和外部连接应有启动、关闭、等待完成和异常收集机制。

- 失败恢复规则。失败后应释放资源、回滚状态、记录错误并支持重试或补偿。

- 降级规则。降级不得掩盖关键业务失败，不得返回虚假成功。

- 资源耗尽规则。队列、连接池、线程池、缓存、文件句柄和内存使用应有上限和保护。

- 环境适配规则。配置缺失、权限不足、依赖不可达和启动失败应有明确错误信息和安全退出策略。

证据要求

应收集异常处理代码、超时配置、重试代码、并发访问点、资源分配释放点、线程和任务管理代码、连接池配置、关闭流程、日志和恢复路径。

AI 判定口径

AI 应重点识别无超时等待、无限重试、异步任务无人管理、全局可变状态、异常吞没、资源未释放和失败后继续执行等问题。可靠性问题的严重性应结合业务关键性和生产触发概率判定。

整改要求

可靠性高风险问题应优先在发布前修复。整改后应补充异常、超时、并发、关闭和恢复场景测试，并在报告中记录复测结果。

5.6 可维护性与可演进性

管理目标

确保代码结构易理解、易测试、易替换、易扩展，避免技术债阻碍业务演进、安全加固和长期运营。

审计规则

- 单一职责规则。类、函数、模块应有明确职责，避免同时承担业务编排、数据访问、配置解析、外部调用和展示逻辑。

- 可测试性规则。核心逻辑应能通过单元测试或集成测试验证，避免强依赖静态状态、真实外部环境或不可替换组件。

- 依赖注入规则。外部依赖、策略组件、客户端和配置应可替换，避免硬编码具体实现。

- 抽象质量规则。抽象应服务于真实变化点，避免过度抽象或接口与实现一一对应的空洞抽象。

- 配置管理规则。配置项应集中、命名清晰、有默认值和校验，避免散落在代码和脚本中。

- 文档规则。关键业务规则、架构约束、部署步骤、配置含义和风险接受应有文档记录。

- 技术债规则。临时方案、兼容补丁、废弃接口和绕过逻辑应标注原因、责任人和清理计划。

- 全局状态规则。全局可变状态应收敛到上下文对象、依赖注入容器或明确同步策略。

- API 演进规则。公共接口变更应考虑兼容性、版本化、迁移说明和调用方影响。

- 可读性规则。代码组织应支持审阅者快速理解主要流程、错误路径和依赖关系。

证据要求

应收集模块结构、核心类和函数、依赖关系、接口定义、配置文件、测试代码、文档、技术债注释、变更历史和调用关系。

AI 判定口径

AI 应避免以“看起来复杂”为理由直接判定问题，应说明复杂性如何影响测试、变更、安全或稳定性。维护性问题只有在影响范围明确时才应提升严重等级。

整改要求

维护性整改应与业务需求或风险修复结合推进，避免无目标的大规模重构。对高耦合核心模块，应先补充测试和接口契约，再分阶段重构。

5.7 可观测性与运维性

管理目标

确保系统在开发、测试、生产和故障处理阶段具备足够的日志、指标、链路、错误码、健康检查和审计能力，支持快速定位和恢复。

审计规则

- 日志上下文规则。关键异常日志应包含操作名、对象标识、请求或任务上下文、状态、错误码、异常类型和恢复动作。

- 日志安全规则。日志不得输出密码、令牌、密钥、身份证件、银行卡、完整连接串等敏感信息。

- 指标规则。关键业务流程、外部依赖、队列、重试、降级、错误率、耗时和资源使用应有指标。

- 链路追踪规则。跨服务调用应传递 trace 信息，支持定位请求路径和瓶颈。

- 错误码规则。面向用户、运维和开发的错误应有稳定错误码或分类，避免只有泛化错误文本。

- 告警规则。高影响失败、依赖不可用、积压、频繁重试、降级和资源耗尽应有告警或监控信号。

- 健康检查规则。服务应提供启动、存活、就绪和关键依赖健康检查。

- 审计日志规则。权限变更、登录失败、敏感数据访问、配置变更和高风险操作应有审计记录。

- 运行状态规则。运行时关键状态应可查询，但不得暴露敏感信息或内部攻击面。

- 故障演练规则。关键系统应有故障演练、应急预案或恢复验证记录。

证据要求

应收集日志代码、日志样例、指标配置、监控规则、追踪配置、错误码定义、健康检查接口、审计日志、告警策略和运维文档。

AI 判定口径

AI 应关注“故障发生后能否定位、能否告警、能否恢复”。对于非生产或小型工具，可适当降低要求；对在线服务、批处理、网关、设备控制系统，应提高可观测性要求。

整改要求

缺少关键错误上下文、健康检查或审计日志的问题，应结合生产风险安排整改。整改应避免过度日志化和敏感信息泄露。

5.8 性能与资源

管理目标

确保系统在预期负载下具备合理的响应时间、吞吐能力和资源使用效率，避免算法、数据库访问、阻塞调用和资源生命周期问题导致性能退化。

审计规则

- 数据库访问规则。避免 N+1 查询、无索引高频查询、全表扫描、不必要的事务持有和大结果集一次性加载。

- 算法复杂度规则。核心路径应避免不必要的高复杂度算法，循环嵌套和集合操作应符合数据规模。

- 内存规则。大对象、缓存、集合、流处理和文件读取应控制内存占用，避免无界增长。

- I/O 规则。文件、网络和数据库 I/O 应减少重复操作，必要时批量化、缓存或异步处理。

- 缓存规则。缓存应有命中率目标、容量限制、过期策略和一致性策略。

- 阻塞调用规则。异步或高并发路径中应避免不必要的阻塞等待和同步锁竞争。

- 连接池规则。数据库、HTTP、消息队列和线程池配置应与负载匹配，并有资源上限。

- 大文件规则。大文件上传、下载、解析和导出应采用流式处理或分块处理。

- 热路径规则。高频调用路径应避免重复解析配置、重复创建重资源对象和不必要日志。

- 性能测试规则。关键性能假设应有压测、基准测试或生产指标支撑。

证据要求

应收集数据库查询、ORM 映射、循环逻辑、缓存代码、连接池配置、线程池配置、文件处理代码、性能测试结果、监控指标和生产容量数据。

AI 判定口径

AI 应结合数据规模和调用频率判断性能问题，避免把低频管理接口中的小问题夸大。没有负载数据时，可列为“待复核”或“优化建议”。

整改要求

性能整改应先确认瓶颈和数据规模，再选择索引、批量化、缓存、异步、流式处理或算法优化。整改后应通过指标或测试结果验证。

5.9 测试质量

管理目标

确保测试能够覆盖核心业务、边界条件、异常路径、并发行为、回归缺陷和发布门禁，支持安全整改和持续演进。

审计规则

- 单元测试规则。核心纯逻辑、状态转换、边界判断和算法应有单元测试。

- 集成测试规则。数据库、外部服务、消息队列、缓存和配置加载应有集成测试或替代验证。

- 边界测试规则。空值、极值、重复输入、非法输入、过期数据和分页边界应覆盖。

- 异常测试规则。依赖失败、权限不足、网络超时、数据不一致和资源不足应有测试。

- 并发测试规则。幂等、重复提交、竞态条件、锁和事务冲突应有并发测试或专项验证。

- 回归测试规则。历史缺陷和高风险整改应有回归测试。

- 安全测试规则。认证授权、注入、路径穿越、敏感信息和反序列化等高风险点应有安全测试或扫描。

- CI 接入规则。测试应纳入 CI，失败应阻断或至少形成风险记录。

- 测试可维护规则。测试应稳定、可重复、隔离外部环境，避免依赖执行顺序和真实生产资源。

- 覆盖解释规则。覆盖率低不必然代表高风险，但核心路径无测试应视为交付风险。

证据要求

应收集测试目录、测试文件、测试报告、覆盖率报告、CI 日志、历史缺陷、回归测试、Mock 或测试容器配置和失败记录。

AI 判定口径

AI 应重点判断“关键风险是否被测试覆盖”，而不是只看覆盖率数字。对没有测试的核心业务路径，应说明风险路径、缺失场景和建议测试类型。

整改要求

高风险修复必须补充对应测试或说明不可测试原因。发布前应至少保证核心流程、异常路径和安全修复具备可复测材料。

5.10 依赖与供应链风险

管理目标

识别第三方依赖、构建插件、工具链、容器镜像和制品来源中的漏洞、许可证、完整性和可追溯风险，保证交付物可复现、可追踪、可治理。

审计规则

- 漏洞规则。依赖漏洞应记录依赖名称、版本、漏洞编号、严重等级、可达性或使用场景。

- 版本规则。依赖版本应固定或受锁文件约束，避免不受控漂移。

- 锁文件规则。npm、pip、Poetry、Maven、Gradle、Go、Cargo、Composer 等生态应保留合适的锁定机制或版本约束。

- SBOM 规则。发布制品应生成 SBOM，优先采用 CycloneDX 或 SPDX 格式。

- 许可证规则。依赖许可证应符合项目交付要求，限制性许可证应经过审批。

- 构建插件规则。构建插件、下载脚本和代码生成工具应来自可信源，并锁定版本。

- 容器镜像规则。基础镜像应明确来源、版本和漏洞状态，避免使用过期或未知镜像。

- 工具链规则。编译器、包管理器、扫描工具和脚本应记录版本和来源。

- 私有源规则。私有包源、镜像源和代理应有访问控制和完整性保障。

- 例外规则。无法升级的漏洞依赖应记录补偿控制、不可达性证据、责任人和例外有效期。

证据要求

应收集依赖清单、锁文件、SBOM、漏洞扫描结果、许可证扫描结果、容器镜像信息、构建脚本、下载脚本、包源配置和例外审批记录。

AI 判定口径

AI 应区分“存在漏洞依赖”和“漏洞可达或影响当前制品”。无法确认可达性时，应标记为“待复核”或要求提供调用证据。高危漏洞、可达漏洞和无补偿控制的过期组件应优先处理。

整改要求

供应链高风险问题应优先升级到修复版本；无法升级时，应记录补偿控制、不可达性证据、责任人和复审日期。发布制品应保留 SBOM 和扫描结果。

6. 基线、误报与风险接受

6.1 状态定义

| 状态 | 含义 | 是否计入有效风险 | 是否触发高危门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| open | 已确认或待处理的问题。 | 是 | 是 |
| accepted | 业务确认暂不修复，已有责任人、缓解措施和期限。 | 是 | 否 |
| false_positive | 经复核为误报。 | 否 | 否 |
| fixed | 已修复并通过复测。 | 否 | 否 |

`accepted` 不等于误报，仍应保留在报告中并计入评分，仅用于 CI 高危门禁豁免。

6.2 误报处理

标记为误报必须说明：

- 原始发现来源。

- 误报证据。

- 复核人。

- 复核时间。

- 是否需要保留后续监控。

6.3 风险接受

风险接受必须说明：

- 接受原因。

- 业务影响。

- 补偿控制。

- 责任人。

- 有效期限。

- 复审日期。

- 是否影响发布或对外交付。

6.4 基线管理

- 首次全量审计后可导出初始基线。

- 基线中不应手工修改问题指纹。

- 只允许更新状态、原因、责任人和复审信息。

- 已修复问题在下一次审计不再出现时，可从基线中清理。

- 基线变化应随审计报告一并归档。

7. CI 门禁与发布控制

7.1 默认门禁

建议 CI 门禁采用以下策略：

- 存在 open 状态高风险问题时，阻断发布。

- 总分低于发布阈值时，阻断发布。

- 缺少构建、测试或关键扫描结果时，记录限制项，并由技术负责人确认是否允许继续。

- accepted 状态高风险问题不触发高危门禁，但必须在报告中展示。

7.2 发布前要求

发布前应满足：

- P0 问题已修复或完成正式风险接受。

- P1 问题有明确整改计划和责任人。

- 安全、正确性、可靠性和供应链高风险已复核。

- 核心修复已有测试或复测记录。

- 报告限制项已被审计发起人和技术负责人知悉。

8. AI 审计提示词与执行规范

8.1 输入要求

向 AI 发起审计时，应尽量提供：

- 仓库路径。

- 审计目标。

- 变更范围。

- 业务背景。

- 重点关注维度。

- 排除目录。

- 是否生成 HTML 报告。

- 是否启用 SBOM、SCA、脱敏和门禁。

8.2 AI 输出要求

AI 输出应遵守：

- 先列高风险和中风险问题，再列低风险优化。

- 每项问题必须有证据。

- 工具发现必须复核后再进入最终报告。

- 待复核项必须说明缺少什么证据。

- 不确定时不得使用确定性措辞。

- 不得把未覆盖范围当成已审计结论。

- 不得擅自修改被审计项目。

8.3 问题描述模板

每项问题建议按以下结构描述：

```text

标题：

严重等级：

审计维度：

优先级：

置信度：

位置：

证据：

影响：

建议：

规则 ID：

来源：

指纹：

状态：

影响组件：

修复工作量：

CWE/OWASP：

```

9. 审计档案管理

审计档案应至少保存：

- 审计配置。

- 项目盘点结果。

- 工具命令和输出。

- 结构化审计 JSON。

- HTML 报告。

- SBOM 和 SCA 结果。

- 基线文件。

- 风险接受记录。

- 复测记录。

- 限制项说明。

对外交付报告应按需脱敏，移除本机路径、内部网络地址、用户名、敏感配置和不可公开证据，但应保留相对位置、规则 ID、证据摘要和整改建议。

10. 附：10 维度快速检查表

| 维度 | 核心检查点 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| 架构合理性 | 分层、依赖方向、模块边界、事务边界、缓存、分布式失败、配置设计。 | 目录结构、依赖关系、接口、事务代码、配置、设计文档。 |
| 功能正确性 | 业务规则、状态转换、边界条件、默认值、fallback、数据一致性、异常分支。 | 业务文档、核心逻辑、状态代码、测试、缺陷记录。 |
| 编码规范性 | 命名、注释、复杂度、异常、资源释放、魔法值、重复代码、语言惯用法。 | 代码片段、静态分析、格式配置、复杂度指标。 |
| 安全性 | 认证授权、注入、XSS、SSRF、路径穿越、反序列化、密钥、加密、审计日志。 | 入口代码、权限代码、查询和命令执行点、扫描结果、配置。 |
| 可靠性与健壮性 | 空值、超时、重试、幂等、并发、生命周期、失败恢复、资源上限。 | 异常处理、超时配置、任务管理、连接池、关闭流程。 |
| 可维护性与可演进性 | 单一职责、可测试、依赖注入、抽象质量、配置管理、文档、技术债。 | 模块结构、接口、测试、配置、文档、变更历史。 |
| 可观测性与运维性 | 日志上下文、指标、追踪、错误码、告警、健康检查、审计日志。 | 日志代码、监控配置、错误码、健康检查、运维文档。 |
| 性能与资源 | 数据库访问、算法复杂度、内存、I/O、缓存、阻塞调用、连接池、大文件。 | 查询代码、循环逻辑、缓存代码、连接池配置、性能数据。 |
| 测试质量 | 单元、集成、边界、异常、并发、回归、安全测试、CI 接入。 | 测试目录、测试报告、覆盖率、CI 日志、复测记录。 |
| 依赖与供应链风险 | 漏洞、版本锁定、SBOM、许可证、构建插件、容器镜像、工具链、例外。 | 依赖清单、锁文件、SBOM、扫描结果、构建脚本、镜像信息。 |